Priloga 1

ADMINISTRATIVNO-FINANČNO

POROČILO UPRAVIČENCA O NAPREDOVANJU DEL

2. fazno poročilo

od podpisa pogodbe z izdelovalcem CPS do zaključka analize stanja in oblikovanja scenarijev

od  18.05.2016 do   30.09.2016

Občina: Lenart

Kraj: Lenart

Datum:  28.10.2016

- NAZIV PROJEKTA KAKOR JE NAVEDEN V JAVNEM RAZPISU (SKLEP/POGODBA O SOFINANCIRANJU)

Naziv Operativnega programa: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Številka Operativnega programa: št. CCI 2014SI16MAOP001

Prednostna os: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Prednostna naložba: št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

Naziv projekta: Celostna prometna strategija Občine Lenart

Št. sklepa o sofinanciranju oz. dodelitvi sredstev: 371-29/2014/122-00841223

Začetek veljavnosti: 19. 2. 2016 (pravnomočnost sklepa)

Začetek nastajanja upravičenih stroškov: datum pravnomočnosti pogodbe z izdelovalcem CPS (ko pogodbo podpišeta obe stranki oz. zadnji datum): 18.05.2016.

Konec dobe upravičenosti: 30. 6. 2017 – nastanek stroškov (izdan račun); plačilo računov in izstavitev zahtevka za izplačilo (ZZI) na MZI do 30. 8. 2017.

Referenčna številka pogodbe z izdelovalcem CPS: 371-76/2015

Začetek veljavnosti pogodbe z izdelovalcem CPS: 18.05.2016

Datum izteka pogodbe z izdelovalcem CPS: 19.03.2017 (10 mesecev od podpisa pogodbe)

- NOSILEC PRORAČUNSKE POSTAVKE (NPP)

Naziv: Ministrstvo za infrastrukturo

Naslov: Langusova 4

Poštna številka: 1535 Kraj: Ljubljana

Kontaktna oseba: Ema Gačnik

Telefon: 01 478 82 69

E-pošta: ema.gacnik@gov.si

- UPRAVIČENEC (upr)

Naziv: Občina Lenart

Naslov: Trg osvoboditve 7

Poštna številka: 2230 Kraj: Lenart v Slovenskih goricah

Kontaktna oseba: Lidija Šipek

Telefon: 02 729 13 44 ali 051 321 936

E-pošta: lidija.sipek@lenart.si

| - OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PROJEKTU (VALUTA: EUR) |  |
| --- | --- |
| Celotni stroški projekta: | 40.000,00 |
| Celotni upravičeni stroški projekta: | 31.900,00 |
| Upravičeni stroški projekta za leto 2016: | 27.115,00 |
| Upravičeni stroški projekta za leto 2017: | 0,00 |
| Skupni prispevek EU v upravičenih izdatkih: | 27115,00 |
| % prispevka EU v upravičenih izdatkih: | 85 % |

- UPRAVIČENI IZDATKI IN PLAČILA* IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA (VALUTA: EUR)

Do datuma 1: (a) Upravičeni izdatki potrjeni do datuma 1: (v 1. fazi ni izdatkov, pri poročilu 2. faze je 13.500,00 EUR; v 3. fazi vpišete vrednost po zaključku 2. faze, v 4. fazi vpišete vsoto 2.+3. faze

Do datuma 2: b)Upravičeni izdatki v tem poročilu (med datumom 1 in datumom 2): vrednost 13.500,00, ki jo uveljavljamo v tem poročilu (brez DDV) (c) = (a)+(b) Skupaj upravičeni izdatki do datuma 2: 13.500,00 EUR vsota uveljavljanih predhodnih faz + faza, ki jo uveljavljate v tem poročilu (d) Višina sofinanciranja MZI v upravičenih izdatkih iz tega poročila (med datumom 1 in datumom 2): 11.475,00 EUR vrednost vseh računov (brez DDV), ki jih uveljavljamo pomnoženo z 0,85 (e) % prispevka EU potrjenih izdatkov: 85 %

* Upravičeni izdatki v tem poročilu pomenijo izdatke, ki so dejansko nastali in so v skladu z določili Odločbe EK/odločitve OU in Uredbe Sveta (ES) št. 1303/2013. Plačila pa pomenijo dejansko izvršena plačila upravičenih stroškov izvajalcu. Izdatki so v tem poročilu imenovani tisti stroški, ki so dejansko nastali in jih je upravičenec plačal izvajalcu del ter so priložena potrdila o plačilu (UJP izpis). Vse vrednosti v tem poročilu vpisujete na dve decimalki natančno zaokroženo navzdol.

(Datum 0) :	Datum začetka upravičenosti izdatkov

(Datum 1):	Začetek obdobja, v katerem so nastali izdatki iz tega zahtevka za plačilo (to poročilo)

(Datum 2):	Konec obdobja, v katerem so nastali izdatki iz tega zahtevka za plačilo (to poročilo)

| - UPRAVIČENI IZDATKI IN PLAČILA* IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA (VALUTA: EUR) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija izdatka (*) | Potrjeni upravičeni izdatki do datuma 1 | Upravičeni izdatki v tem poročilu (v obdobju med datumom 1 in datumom 2) | Vsi načrtovani izdatki (po veljavnem finančnem planu) | Delež upravičenih izdatkov do datuma 2 (v %) | Ocena izdatkov, ki so še potrebni za dokončanje ukrepa |
|  | (1) | (2) | (3) | (4)=((1+2)/3))*100 | (5) = (3) - (1+2) |
| 1. Priprava strategije | 0,00 | 12.050,00 | 26.048,00 | 46,26 | 13.998,00 |
| 2. Obveščanje javnosti | 0,00 | 1.450,00 | 3.552,00 | 40,82 | 2.102,00 |
| Vrednost brez DDV | 0,00 | 13.500,00 | 29.600,00 | 45,61 | 16.100,00 |
| DDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Kakor je bilo navedeno v razpisni dokumentaciji.

- OPIS IZVEDENIH DEL S PRILOGAMI

Podano v vsebinskem poročilu izvajalca, ki je priloga tega poročila.

- PODROBEN OPIS TEHNIČNIH, FINANČNIH ALI PRAVNIH TEŽAV (UTEMELJITEV ZAMUD, ODSTOPANJ, PROBLEMOV IN SPREJETIH UKREPOV)

Navedite težave, ki so nastale med izvajanjem projekta, in razložite ukrepe, izvedene za njihovo razrešitev. Tehnične težave: ne. Finančne težave: ne. Pravne težave: ne. Navedite odstopanja od prvotnega finančnega plana in razložite, kateri ukrepi so bili sprejeti za njihovo odpravo: v skladu z ZJN-2, smo izbrali najugodnejšega ponudnika (ni davčni zavezanec) za izdelavo CPS, zato so nastala odstopanja z načrtovano prvotno vrednostjo v DIIP-u. Navedite vsa pomembnejša odstopanja od začetne razdelitve izdatkov po kategorijah izdatkov: Tabela V.2.-1: Ocena investicijskih stroškov, stalne cene (november 2015) Postavka Vrednost brez DDV DDV Vrednost z DDV Izdelava DIIP 886,88 195,12 1.082,00 Izdelava CPS 31.900,00 7.018,00 38.918,00 SKUPAJ 32.786,88 7.213,12 40.000,00

- UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA KONTROLNIH ORGANOV

Če so bile podane ugotovitve ali priporočila, navedite, kako so bila upoštevana (vključno s polno navedbo vira): v celoti upoštevana preko elektronske in priporočene pošte.

- UKREPI ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O POMOČI SKUPNOSTI

Ali je vzpostavljena spletna pod-stran (zavihek z opisom projekta) ter pri navedbi projekta navedeno, da je projekt sofinanciran s sredstvi EU? Da Ne Mediji, prek katerih je bila javnost obveščena o finančni pomoči EU: Tisk Televizija Radio Drugi avdio-vizualni mediji Vrsta pisne dokumentacije, ki je javnosti na razpolago: vabila, zloženka o CPS Očine Lenart, anketa itd. vse preko nenaslovljene pošiljke prek Pošte Slovenije

- IZJAVA ODGOVORNE OSEBE INSTITUCIJE, ODGOVORNE ZA IZVEDBO PROJEKTA O UPRAVIČENOSTI IZDATKOV

Izjavljam: - da smo navedene dejavnosti dejansko izvedli in da so v skladu s pogoji in zahtevami razpisa »Celostne prometne strategije« (Ur.l. RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015) in njegovimi prilogami ter dopolnitvami; - da se upravičeni izdatki iz pričujočega poročila nanašajo na stroške, ki so dejansko nastali; - da za upravičene stroške operacije nismo in ne bomo prejeli sredstev iz drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). - da se upravičeni izdatki nanašajo na projekt, ki je bil dne 12. 1. 2016 odobren s strani MZI s sklepom št. 371-29/2014/122-00841223, - da so dejansko nastali izdatki upravičeni in v skladu s Pogodbo o sofinanciranju »Celostne prometne strategije« ter so aktivnosti izpeljane v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1303/2013 in njenimi spremembami in dopolnitvami. S tem potrjujemo, da so podatki iz tega poročila končni in pravilni. Datum: 28.10.2016 Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. Žig: Podpis: _____________________

Priloge:

- Priloga 1a: Vsebinsko poročilo o napredovanju del

- Zahtevek za izplačilo (ZZI) (iz informacijskega sistema ISARR2)

- Finančno poročilo o izvajanju operacije (iz informacijskega sistema ISARR2)

- Zbirni obrazec upravičenca (iz informacijskega sistema ISARR2)

- Vsebinsko poročilo (iz informacijskega sistema ISARR2)

- Seznam računov in vse dokazne listine

- Izpis računovodske evidence stroškovnega mesta za operacijo

(1) Potrjeni upravičeni izdatki do datuma 1 pomenijo znesek, ki ga je MZI potrdil v predhodnem poročilu/ih do tega zahtevka. Pomeni, da v fazi 3 vpišete potrjeno vrednost iz 2. faze; v fazi 4 vpišete potrjeno vrednost za 2. in 3. fazo skupaj. V 2. fazi je ta vrednost 0,00 EUR, saj v 1. fazi še ne bo upravičenih izdatkov (finančnega poročila).

(2) Vpišete višino izdatkov za zaključeno fazo za katero uveljavljate zahtevek za izplačilo (brez DDV).

(3) Vpišete vse načrtovane izdatke, kot izhajajo iz pogodbe z izdelovalcem CPS brez vrednosti DDV.

(4) Izračunate delež upravičenih izdatkov v določeni fazi glede na celotno vrednost po pogodbi z izdelovalcem CPS.

(5) Izračunate razliko do celotne pogodbene vrednosti z izdelovalcem CPS.